## Slide 1: Fundamentos de Ingeniería del Software para Cloud
Grupo 8:
Ezequiel Rodríguez Atencia
Inmaculada Toral Dueñas

## Slide 2: Trabajo realizado
Microservicio de créditos disponible para los proyectos
Interfaz asociada basada en angular

## Slide 3: Diseño del recurso
JSON crédito:
{
"_id": "5c35d2661be0fa0012737d9e",
"projectId": "1",
"created": "2019-01-09T10:52:22.590Z",
"personnelExpenses": 100,
"executionExpenses": 100,
"income": 3000,
"total": 2800
}

## Slide 4: Diseño del recurso
Resource | Method | URL | Body | Response | Status
Login | POST | api/v1/login | {“user”: “fis”, “password”: “asdf”} | { “user”: “fis”, “token”: “mytoken”} | 200
Credit | GET | api/v1/credits | - | Lista de créditos | 200
 | GET | api/v1/credits/<id> | - | Un crédito | 200
 | POST | api/v1/credits | Nuevo crédito | Crédito creado | 201
 | PUT | api/v1/credits/<id> | Crédito modificado | Crédito actualizado | 200
 | DELETE | api/v1/credits/<id> | - | Crédito eliminado | 200
Externas | GET | api/v1/projects/<id> | - | Un proyecto | 200
 | GET | api/v1/rates/<symbol> | - | {"rate":1.144} | 200

## Slide 5: Aspectos relevantes
Otros aspectos avanzados
Login API
Otros aspectos de Angular:
  Routes, Protected routes
Integraciones
  Codeclimate
  Coveralls
Documentación del API publicado con Postman
Microservicio avanzado
Tests usando mocks y stubs
Consumo de un api externa
Pactos con otros MS
Implementación de cachés
Validación de formularios
Circuit breaker

## Slide 6: Análisis de esfuerzos
TAREA | TIEMPO | REALIZADO
Creación del API REST implementando GET, POST, PUT, DELETE | 10 horas | Ezequiel, Inma
Despliegue en Heroku | 2 horas | Ezequiel
Conexión con MongoDB | 5 horas | Ezequiel, Inma
Pruebas unitarias y de integración con BBDD | 15 horas | Ezequiel, Inma
Consumo de una API de otro grupo y externa (Incluido pactos y circuit breaker) | 7 horas | Ezequiel, Inma
Autenticación de la API | 10 horas | Ezequiel
Implementación de cachés | 20 minutos | Ezequiel

## Slide 7: Conclusiones / Lecciones aprendidas
Aspectos positivos
Es un proyecto donde se tocan muchos aspectos del software
Las tecnologías y herramientas interesantes y actualizadas
Nuevos patrones
Aspectos negativos
Muy poco tiempo para hacer el trabajo
El trabajo toca demasiados aspectos al mismo tiempo